Business Requirements Document (BRD)

Generated on: Fri, 28 Nov 2025 06:58:38 +05

Project Information

Project Name: Внутренний Портал Сотрудников
Manager: AI Analyst
Date Submitted: 2023-10-27
Status: Draft

1. Executive Summary

Problem Statement: Текущие процессы управления отпусками и больничными осуществляются вручную с использованием бумажных документов и Excel-таблиц. Это приводит к длительным согласованиям, потере документов, отсутствию централизованной информации о балансе отпусков и низкой прозрачности для сотрудников и руководителей.
Goal: Разработать и внедрить внутренний портал для сотрудников для автоматизации процессов управления отпусками и больничными, а также предоставления централизованной информации о структуре компании.
Expected Outcomes: Значительное сокращение времени на согласование заявок, повышение точности учета отпусков, улучшение доступности информации для сотрудников и руководителей, снижение административной нагрузки на HR-специалистов, повышение удовлетворенности сотрудников.

2. Project Objectives

• Автоматизировать процессы подачи и согласования заявок на отпуск и больничный.

• Предоставить сотрудникам доступ к актуальной информации о их балансе отпусков.

• Создать централизованный календарь отсутствий для руководителей и HR.

• Отобразить актуальную организационную структуру компании с контактными данными сотрудников.

• Обеспечить возможность управления сотрудниками и корректировки балансов отпусков для HR-специалистов.

3. Project Scope

In Scope

- Онлайн-подача заявок на отпуск и больничный.

- Workflow согласования заявок (сотрудник -> руководитель).

- Уведомления по email о статусе заявки.

- Отслеживание баланса дней отпуска для каждого сотрудника.

- Календарь отсутствий с отображением пересечений отпусков.

- Возможность прикрепления сканов документов (например, больничных листов) к заявкам.

- Древовидное отображение структуры компании (Департамент -> Отдел -> Сотрудники).

- Профили сотрудников с ФИО, должностью, email, телефоном и прямым руководителем.

- Админ-панель для HR-специалистов (добавление/редактирование сотрудников, корректировка балансов отпусков).

- Развертывание на внутренних серверах (On-Premise).

Out of Scope

- Интеграция с 1С или SAP (на этапе MVP).

- Разработка нативного мобильного приложения (на этапе MVP, будет адаптивная веб-версия).

- Интерактивная организационная диаграмма (на этапе MVP).

- Любой функционал, не связанный напрямую с отпусками, больничными и структурой компании.

4. Business Requirements

BR-01: Сотрудники должны иметь возможность подавать заявки на отпуск онлайн. (Priority: High, Critical: Must)

BR-02: Сотрудники должны иметь возможность подавать заявки на больничный онлайн с прикреплением скана больничного листа. (Priority: High, Critical: Must)

BR-03: Сотрудники должны иметь возможность просматривать свой текущий баланс дней отпуска. (Priority: High, Critical: Must)

BR-04: Руководители должны получать уведомления о новых заявках и иметь возможность их одобрять или отклонять. (Priority: High, Critical: Must)

BR-05: Система должна предоставлять календарь отсутствий, отображающий текущие и запланированные отпуска/больничные всех сотрудников. (Priority: High, Critical: Must)

BR-06: HR-специалисты должны иметь админ-панель для просмотра всех сотрудников, добавления новых и корректировки балансов отпусков. (Priority: High, Critical: Must)

BR-07: Портал должен отображать структуру компании в виде древовидного списка (Департамент -> Отдел -> Сотрудники). (Priority: Medium, Critical: Must)

BR-08: Профиль сотрудника должен содержать ФИО, должность, email, телефон и имя прямого руководителя. (Priority: Medium, Critical: Must)

BR-09: Система должна отправлять email-уведомления сотрудникам и руководителям о статусе заявок. (Priority: High, Critical: Must)

5. Key Stakeholders

Name: Сотрудники, Role: Конечные пользователи
Duties: Подача заявок на отпуск/больничный, просмотр баланса отпусков, просмотр структуры компании.

Name: Руководители, Role: Менеджеры отделов/департаментов
Duties: Получение уведомлений, одобрение/отклонение заявок, просмотр календаря отсутствий.

Name: HR-специалисты, Role: Отдел кадров
Duties: Управление сотрудниками, корректировка балансов отпусков, мониторинг всех заявок.

Name: Администраторы, Role: Техническая поддержка/IT-отдел
Duties: Поддержка работоспособности портала, управление учетными записями, мониторинг системы.

6. Project Constraints

Сроки реализации: MVP должен быть запущен в течение 2 месяцев.

Бюджет: Бюджет на разработку MVP не должен превышать $20,000.

Технологический стек: Backend: Go, Frontend: React, База данных: PostgreSQL.

Развертывание: Система должна быть развернута на внутренних серверах компании (On-Premise), использование облачных решений исключено.

7. Cost Benefit Analysis

Costs

- Затраты на разработку (до $20,000).

- Затраты на внутреннюю инфраструктуру (серверы, сеть, электроэнергия).

- Затраты на поддержку и обслуживание системы.

Benefits

- Сокращение времени на согласование отпусков и больничных.

- Устранение проблемы потери бумажных документов.

- Повышение прозрачности и точности учета отпускных дней.

- Улучшение коммуникации между сотрудниками, руководителями и HR.

- Снижение административной нагрузки на HR-отдел.

- Повышение удовлетворенности сотрудников благодаря удобному сервису.

- Централизованный доступ к актуальной информации о компании и сотрудниках.

Total Cost: Ориентировочно до $20,000 (без учета стоимости внутренней инфраструктуры и долгосрочной поддержки).

Expected ROI: Положительный ROI за счет сокращения операционных расходов и повышения эффективности HR-процессов.

8. Functional Requirements

Module: Аутентификация и Авторизация

- Регистрация/Вход пользователей (возможно, через AD/LDAP, если это будет уточнено)

- Ролевая модель доступа (Сотрудник, Руководитель, HR-специалист, Администратор)

Module: Управление Отпусками и Больничными

- Создание и отправка заявок на отпуск

- Создание и отправка заявок на больничный с возможностью прикрепления файла

- Просмотр статуса своих заявок

- Отображение текущего баланса дней отпуска

- Календарь отсутствий с фильтрацией и поиском

- Email-уведомления о статусе заявок

Module: Управление Сотрудниками (HR-панель)

- Добавление, редактирование и удаление сотрудников

- Просмотр списка всех сотрудников

- Корректировка баланса дней отпуска для любого сотрудника

- Просмотр истории заявок и отсутствий всех сотрудников

Module: Структура Компании

- Древовидное отображение департаментов, отделов и сотрудников

- Просмотр профиля сотрудника (ФИО, должность, email, телефон, руководитель)

9. Non-Functional Requirements

Performance: Портал должен быть отзывчивым, время загрузки страниц не должно превышать 3 секунд. Обработка заявок должна происходить в реальном времени.

Security

- Реализация ролевого контроля доступа.

- Защита данных от несанкционированного доступа.

- Хранение всех данных на внутренних серверах (On-Premise).

- Использование безопасных протоколов (HTTPS).

Availability: Система должна быть доступна 24/7 с минимальным временем простоя для планового обслуживания.

Scalability: Архитектура должна предусматривать возможность масштабирования для поддержки увеличения числа пользователей и функционала в будущем.

UX Requirements: Интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс, адаптивный дизайн для корректного отображения на различных устройствах (десктоп, планшет, мобильный телефон).

10. UI/UX Style Guide

Colors:

- primary: TBD

- secondary: TBD

- accent: TBD

- background: TBD

- text: TBD

Typography:

- font_family: TBD

- font_sizes: map[body:TBD h1:TBD]

- line_height: TBD

Components:

- dropdown: TBD

- table: TBD

- calendar: TBD

- button: TBD

- input_field: TBD

11. Frontend Styles

Layout:

- grid: Flexible grid system for responsive design

- flexbox: Used for component alignment

Animations:

- hover: Subtle hover effects for interactive elements

- transition: Smooth transitions for state changes